郑州大学计算机与人工智能学院

创新创业教育与工程设计实践

第三次进度报告

公司名称：   启创未来科技有限公司

项目名称：   数字孪生地铁灾害应急仿真

专业组别：       23级79组

指导教师：         郭毅博老师

2026年 2 月13日

- 阶段目标

本阶段围绕项目技术落地开展工作，主要目标为验证关键技术可行性，完成核心模块的初步验证，并初步形成整体系统架构，为后续整合开发提供依据。

- 已完成工作

2.1假期阶段会议组织

项目组利用假期组织线上阶段会议，围绕整体技术实现方案开展专题研讨，明确前端、三维展示、后端、大模型及数据库的技术选型与集成方式，并对后续任务进行拆解与分工。

2.2MVP 开发与验证工作

按分工推进最小可行产品（MVP）开发与验证。

前端：完成基础界面原型搭建，并实现简单前后端交互验证。

UE：完成简单场景构建，开展水体效果、动态渲染等演示验证，实现与前端的轮询数据通信测试.

大模型：完成基础接口调用测试，验证模型接入与返回流程。

2.3关键技术验证

围绕项目可行性开展技术验证，重点确认各功能模块可独立稳定运行，并初步实现模块间数据流转测试，为系统整合提供基础条件。

2.4系统架构讨论与设计

经会议研讨，确定项目采用三层结构 / 模块化架构，明确各模块职责与交互方式；

前端以 JS/HTML 为主框架，负责界面展示与交互；UE4 负责 3D 场景渲染与灾害动画展示；

前端与 UE4 通过 WebSocket 实现实时数据通信；

大模型通过 API 与后端完成集成交互；

设计专用数据库，用于存储灾情推演中间状态，支持推演回溯与连续计算。

2.5技术方案细化落实

通过会议明确多项关键实现方案：

水体模拟采用后端计算水位参数 + 前端可视化展示模式，UE 端使用可变高度立方体配合材质实现水面效果，兼顾项目周期与展示效果；

3D 场景优先使用免费模型与材质，控制开发成本，聚焦可视化表达；

支持前端（JS）、后端（Node.js）、UE4 多技术路线并行，成员可根据熟练度选择实现方式。

2.6阶段成果展示与交流

完成阶段性成果汇报：

杨启航展示前后端交互流程，汇报 UE4 水体效果实现方案；

王吉星实现基于 WebSocket 与 Node.js 的 UE4 - 前端数据交互，提出网页端模型展示方案；

冯峰博汇报大模型调用进展，参与模块集成讨论。

- 阶段成果

本阶段完成多项 MVP 雏形开发，实现前端、UE、大模型等核心模块的独立验证，技术路径基本可行，项目整体开发风险得到初步控制。

- 存在问题

各模块接口标准尚未统一，数据格式未规范化，导致集成对接存在障碍；部分技术方案仍需细化，模块耦合关系需进一步明确。

- 下一阶段计划

下一阶段将重点完成两项任务：一是进一步优化并确定最终的系统架构，明确模块关系与交互流程；二是制定统一的接口规范与数据格式标准，为系统集成与联调打下基础。