郑州大学计算机与人工智能学院

创新创业教育与工程设计实践

第四次进度报告

公司名称：   启创未来科技有限公司

项目名称：   数字孪生地铁灾害应急仿真

专业组别：       23级79组

指导教师：         郭毅博老师

2026年 2 月24日

- 阶段目标

本阶段围绕系统整体方案定型展开工作，主要目标为确定系统整体架构，完成各功能模块的详细设计，明确模块职责、数据流向与通信机制，使项目从技术验证阶段正式进入规范化开发阶段。

- 已完成工作

2.1系统整体架构

确定经过多轮技术研讨与方案论证，项目组正式确定系统采用“前端 + 后端 + 仿真模块 + AI 大模型模块”四层架构体系，明确各层级功能定位与协同关系，并梳理完成全系统数据流向，确保灾情数据、仿真数据、决策数据、展示数据可有序流转。

2.2模块职责进一步细化划分

在原有分组基础上，对各组负责内容进行深度细化，明确前端、后端、UE 仿真、大模型各小组的开发边界、输入输出要求、功能交付标准，使任务更加清晰、可执行、可验收。

2.3模块接口与通信机制设计

完成模块间交互逻辑设计，明确各模块之间的数据交互方式、通信协议与调用流程，并完成初步 API 接口设计，为后续联调与集成开发奠定基础。

2.4技术选型最终确认

结合前期调研、MVP 验证与会议结论，项目组完成全栈技术选型最终确认，包括前端框架、后端技术、UE 仿真方案、大模型接入方式、数据库结构等，技术路线全面稳定。

- 阶段成果

完成系统架构图设计，明确前端、后端、仿真、AI 四大模块关系与数据流；

形成模块说明文档，包含职责定义、接口规范、技术选型、功能清单等；

系统整体技术方案完全定型，具备进入正式开发阶段的基本条件。

- 存在问题

随着设计深入，部分功能细节实现复杂度较高，开发工作量超出预期；部分接口定义仍需根据实际开发情况进一步调整与完善。

五、下一阶段计划

下一阶段将开展详细任务分工与排期，明确每位成员的开发内容与时间节点，并按照最终架构全面启动具体开发工作，推进功能落地。