郑州大学计算机与人工智能学院

创新创业教育与工程设计实践

第五次进度报告

公司名称：   启创未来科技有限公司

项目名称：   数字孪生地铁灾害应急仿真

专业组别：       23级79组

指导教师：         郭毅博老师

2026年 3 月14日

- 阶段目标

本阶段以项目开发落地为核心，重点完成开发任务的细化与落实，建立系统所需的数据基础，推动各模块从独立开发向协同整合过渡。

- 已完成工作

2.1开发任务细致分工

组织线上专题会议完成全项目开发任务拆解与分工，明确UE场景搭建、前端交互优化、大模型决策框架设计、系统开发等核心工作的具体负责人与执行要求；同步建立标准化开发流程，要求各模块按方案设计、落地开发、内部自测、数据同步、联调适配的步骤推进，保障开发节奏统一与模块衔接顺畅。

2.2系统数据结构设计

确定系统数据采集与存储标准，采用 100ms 时间间隔采集仿真全量数据，明确每一帧数据包含人群状态、灾害状态、环境参数三大核心维度，为后续分析、决策提供数据支撑；同时明确系统统一数据结构的设计方向，重点规范仿真帧、事件、时间序列三类数据格式，保障 UE、中台、数据库、大模型、前端之间的通信一致性。

2.3各功能模块开发推进

按计划推进模块开发：前端完成 MVP 界面优化与功能验证；后端完成数据结构落地实现；UE 模块与大模型模块完成初步接口对接，实现基础交互。

2.4系统初步联调尝试

基于现有开发基础开展各模块初步联调，实现前端与UE的像素流基础连接、仿真数据的初步采集与存储；同时结合联调需求与项目实际，明确系统两大优化方向，一是开发类似电子游戏的自由视角控制功能，提升场景观察与交互体验，二是进一步细化统一数据结构设计，解决模块间通信衔接问题。

- 阶段成果

形成系统数据结构文档，明确数据采集频率、核心维度、格式规范及交互标准，搭建起项目开发的标准化数据基础；

完成全项目精细化分工清单，明确各核心任务的负责人、开发要求与推进方向，各模块开发目标清晰、权责明确；

实现 UE 仿真、前端交互、大模型决策、数据结构设计四大核心模块的技术方案定型，明确各模块开发路径、交互流程与功能交付标准；

完成各模块初步功能开发与基础联调，实现前端与 UE 的基础连接、仿真数据的初步采集存储，各模块进入实质性开发阶段。

- 存在问题

当前项目推进中，模块间整合难度较大，受前期接口与数据格式影响，协同运行仍存在障碍；

同时受开发内容与技术难度差异影响，各模块开发进度不均衡，对整体联调造成一定制约。

五、下一阶段计划

下一阶段将聚焦系统集成，重点开展模块联调工作，解决模块间交互问题；并在此基础上推进系统整体测试，全面验证功能完整性与运行稳定性，完善系统整体效果。